"Утверждаю"

И.О.директор

ООО "Кочинов и К"

___________/Пономарева В. В/

" 01"  января 2012 г.

С М Е Т А

на 2012 год

Товарищество собственников жилья № 1

Ремонт и содержание жилья .

Включая обслуживание лифтового хозяйства, сбор, транспортировку  и захоронение ТБО .

(рублях)

| № п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность выполнения | Стоимость руб./кв.м. | % соотношение | За 2012 г | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий | Согласно графику | 0,10 | 0,97 0,81 | 6988,80 | 4876 |
| 1.1 | Техническое обслуживание крыш и водосточных систем, подвалов | По мере необходимости | 0,05 |  |  |  |
| 1.2 | Техническое обслуживание оконных и дверных заполнений мест общего пользования; проверка состояния продухов в цоколях зданий; вентиляционных каналов, проверка исправности слуховых окон; мелкий ремонт утепляющего покрытия чердачных перекрытий | по мере необходимости | 0,05 |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Постоянно | 0,50 | 4,8 4,03 | 34583,78 | 24259,60 |
| 2.1 | Содержание общедомовых систем, канализации, холодного водоснабжения (устранение неисправностей, набивка сальников , прочистка канализации, устранение неисправностей в трубопроводах, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия) | Постоянно, согласно графику | 0,15 |  |  |  |
| 2.2 | Содержание теплоузла, устранение неисправностей, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка,ревизия, окраска, подготовка к сдаче в эксплуатацию в осенне-зимний период (по акту МУП "Гортеплосети" | 2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации или по мере необходимости | 0,30 |  |  |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание электрических устройств МОП (мест общего пользования), смена перегоревших лампочек, на площадках, над входами в подъезд, смена и ремонт выключателей, патронов, осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрического оборудования | По мере необходимости | 0,05 |  |  |  |
| 3 | Содержание придомового территорий | Согласно графику | 1,40 | 13,5 11,34 | 97266,87 | 68263,98 |
| 4 | Содержание аварийно-диспетчерской службы | Выходные и праздничные дни | 0,59 | 5,7 4,79 | 41068,23 | 28834,61 |
| 5 | Управление многоквартирным домом | Согласно договора | 4,30 | 41,38 49,53 | 298140,98 | 298158,28 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопление и горячего водоснабжения (разборка, очистка от накипи кранов, задвижек, ревизия системы центрального отопления, консервация системы отопления, восстановление нарушенной теплоизоляции, регулировка кранов, вентилей и задвижек, промывка систем центрального отопления, опрессовка), испытание и запуск системы центрального отопления | Постоянно, по мере необходимости | 0,10 | 0,97 0,82 | 6988,80 | 4936,20 |
| 7 | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с учетом содержания контейнерных площадок, в т.ч. сбор и транспортировка крупногабаритного мусора | Ежедневно | 0,98 | 9,5 7,98 | 68447,06 | 48037,62 |
| 8 | ТО ККМ и замена блока | Постоянно | 0,15 | 1,71 2,05 | 12320,47 | 12340,49 |
| 9 | Комплексное обслуживание лифтов | Ежедневно | 2,10 | 20,31 17,26 | 146332,60 | 103900,91 |
| 11 | Услуги банка | Постоянно | 0,12 | 1,16 1,39 | 8357,75 | 8367,45 |
|  | Всего плата за жилищные услуги: |  | 10,34 | 100 | 720495,34 | 601975,13 |

Оплачено 84 % от сметной стоимости

Главный  Бухгалтер                                                      Макарова Л. П.